ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 06.09.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ

| Живковић Иван | Каћ, ул. Омладинска | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Каћ, улице по списку; | Припрема саобраћајних површина за поправку асфалтом и поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад; Инсп. 189: ул. Ђорђа Јовановића 11; Инс.125: ул. Модене, код хотела Путник; Инсп. 182: Пролаз др. Петра Микића Брке | Поправка саобраћајних површина од бетонске галантерије |
| Иванић Горан | Нови Сад, Београдски кеј; | Припрема за поправку пешачке, бициклистичке и тартан стазе |
| Секулић Милан | Ковиљ, ул. Петра Драпшина | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Лиман код ул. Подгоричке ( у блоку зграда ); | Поправка саобраћајних површина и игралишта |
| Примовић Дејан | Дос. 16 Ветерник, Новосадски пут од Дунавске до Сопоћанске, Новосадски пут од бр. 147 до Владимира Матијевића; Дос. 18 Ветерник, Иве Лоле Рибара 66; | Враћање раскопаних површина у технички исправно стање „Телеком Србија“ |
| Кесић Драгољуб | Ковиљ;улице по списку МЗ | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, Пуцкарош; | Поправка оштећења коловоза струганим асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Ул. Ивана Рибара | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспектора у зони школе-више локација у граду; Постављање металних стубића по ТРС-у S-170/19 |
| Хоризонтална | Више локација у граду | Поправка гумених успоривача у зони школе |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган