ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 07.10.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Сремска Кменица, ул. Гроздова; Нови Сад, ул. Соње Маринковић код М.Горког; | Уређење и поправка путних банкина Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Ковиљ, двориште школе; | Поправка атлетске стазе |
| Сарић Срђан | Ковиљ, улице по списку; | Уређење и поправка земљаних банкина |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Лиман код ул. Подгоричке ( у блоку зграда ); | Поправка саобраћајних површина и игралишта |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Сајлово, улице по списку; | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бул. Ослобођења код прилазне саобраћанице ул. Бранимира Ћосића (прилаз бетанији); Дос. 24 Нови Сад, Краља Петра Првог од Машинске школе до ул. Руменачке; | Поправка тротоара Враћање раскопаних површине у технички исправно стање „Информатика“ |
| Гулин Игор Чордаров Лазар | Каћ, ул. Ташка Начића; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, ул. Змај Јовина; | Поправка линијске решетке |
| Мандарић Петар | Нови Сад, угао Суботичке и Павлека Мишкина; | Поправка оштећеног дела коловоза и тротоара |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Секулић Милан | II A 111 Руменка – Бачки Петровац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | II A 111 излаз из Руменке ка Бачком Петровцу | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Новосадског Сајма – Хајдук Вељкова | Замена сегмента зелене стрелице |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган