ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 08.06.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Илић Александар Иванић Горан | Каћ, ул. Симе Шолаје, Моше Пијаде, Жарка Јокића; | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Клинички центар; | Уређење саобраћајних површина у кругу |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, ул. Стевана Чаленића Сремска Каменица, ул. Видиковац; | Уградња асфалта Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Буковац, Провалије (атарски путеви); Буковац, Буковачки пут; | Поправка туцаничког коловоза Уређење банкина |
| Секулић Милан | Ветерник, ул. Омладинска; | Припрема за асфалтирање |
| Живковић Иван | Ветерник, ул. Милана Тепића; | Уређење банкина |
| Гајинов Здравко | Ветерник, ул. Цара Лазара, Војводе Мишића; | Припрема за асфалтирање |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Ветерник, ул. Омладинска | Постављање привремене сигнализације |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање спортских терена |
|  | II Б 313 | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Сентандрејски пут – Савска улица | Поправка пешачког тастера |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                             грађ. инж. Вученов Драган