ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 10.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Футог, ул. Бранка Радичевића; | Профилисање, чишћење и ископ упојних путних канала |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Бегеч, продужетак ул. Лазе Костића; Бегеч, бус стајалиште код Поште; | Израда туцаничког коловоза Припрема за уградњу асфалта |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клиса, Спорски центар; | Поправка денивелисаних бетонских плоча |
| Мандарић Петар | Бегеч, спортски терен, паркинг; | Припрема за асфалтирање |
| Примовић Дејан | Стари Лединци, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Тургењева; | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија; | Уређење депоније |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Зорана Петровића; | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Гулин Игор | II Б 313 Раковац - Змајевац | Чишћење риголе од земљаног наноса |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Рељковићева Петроварадин, код ОШ „Јован Дучић“ | Замена прегорелог сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                          грађ. инж. Вученов Драган