ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН:  Понедељак

ДАТУМ: 13.05.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иличић Зоран | Нови Сад, Адице, ул. Десанке Максимовић до ул. Бранка Ћопића до ул. Маршала Жукова; Нови Сад, православни Храм Телеп; | Припрема подлоге за поправку асфалтом, израда секундарне атмосверске канализације Поправка саобраћајних површина од бетонске галантерије |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Ново Насеље, прилаз православом Храму; | Поправка пешачког прилаза од бетонских плоча |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Ћирила и Методија код Фејеш Кларе, Стевана Христића ; | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Чордаров Лазар | Футог, ул.Повртарска; | Профилисање и ископ путних канала |
| Кесић Драгољуб | Кисач, Инсп.30 ул. Штефаникова, бус линија; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гулин Игор | Футог, ул. Славка Родића угао са Омладинском, Ул. Козарачка код Симе Шолаје; | Израда пропуста испод саобраћајне површине Спуштање нивоа пропуста |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Сајлово, ул. Драгомира Бојанића Гидре; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | ТРС С-281/18 Нови Сад, Стевана Христића 363/18 Ћирила и Методија-Фејеш Кларе | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, ул. Фрушкогорска – Бул. Цара Лазара | Монтажа порушеног светлећег стубића |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган