ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 13.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар Гулин Игор Веселинов Бранко Иванић Горан Секулић Милан Живковић Иван | Петроварадин, ул. Београдска | Припрема за поправку коловоза асфалтом Поправка пешачке стазе од бетонске галантерије Уградња завршног слоја од асфалта |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Камењар, Старе Цигле | Прскање струганог асфалта емулзијом и посипање песком |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Кампус | Поправка саобраћајних површина од бетонске галантерије и ситне камене коцке |
| Радић Драгомир | Футог, Железничка - Соње Маринковић | Уређење атарског пута |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Каћ | Отварање градилишта |
| Хоризонтална | Сајлово, Степановићево | Обележавање и фарбање спортских игралишта |
| 12.09.2017.-13.09.2017. | Темеринска улица | Обележавање и фарбање попречних ознака на раскрсницама |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Ул. Бате Бркића – Сељачких Буна | Повезивање тастера за најаву пешака |
|  | Бул. Европе – Футошки пут | Замена осигурача групе црвеног пешака |
|  | Раскрсница код Рафинерије | Рестарт уређаја и ГПРС-а |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган