ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 21.05.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иличић Зоран | Нови Сад, Адице, ул. Десанке Максимовић до ул. Бранка Ћопића до ул. Маршала Жукова; Нови Сад, православни Храм Телеп; | Припрема подлоге за поправку асфалтом, израда секундарне атмосверске канализације Поправка саобраћајних површина од бетонске галантерије |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Ветерник, ул. Сибињанин Јанка, Миће Татића; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, ул. Кетрин Мекфејл; Петроварадин, Рибњак, доњи пут; | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Чордаров Лазар | Футог, ул.Првомајска; | Профилисање и ископ путних канала |
| Гулин Игор | Ветерник, ул. Павла Вујисића; Сајлово, Драгорима Бојанића Гидре; | Израда и уређење путних банкина |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, улице по списку Месне Заједнице; Нови Сад, ул. Златне Греде код Милована Видаковића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Фејеш Кларе испред Православног храма – паркинг; | Припрема подлоге за поправку паркинга асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Кисач, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Ветерник, ул. Санска, Оснивача Ветерника; | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | ТРС С-133/19 Лептирова улица | Постављање вертикалне сигнализације и израда асфалтних успоривача брзине |
|  | ТРС С 480/18 ОШ „Душко Радовић“ | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Ветерник, ул. Санска, Оснивача Ветерника; | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална | Нови Сад, Руменачка, Руменачки пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | ТРС 130/18 Хероја Пинкија, ТРС 363/18 Ћирила и Методија, ТРС 281/18 Стевана Христића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Раде Кондића - Железничка | Рад на поправци комуникације између центра и семафорског уређаја |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган