ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 28.04.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан Иванић Горан | Петроварадин – тврђава | Поправка саобраћајних површина од камене галантерије |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, пут за Рибарац; Инсп. 95, 111 Нови Сад, Футошки пут 4; Инсп. 113 Нови Сад, Футошка од Хајдук Вељкове до Бул. Европе; Инсп. 114 Нови Сад, Футошки пут 32; Инсп. 152 Нови Сад, Футошка од 2 до 10; Инсп. 267/17 Киш Ернеа код Футошког пута; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Илић Александар | Сајлово, ул. Нова 23, Нова 21, Николе Симића, Саве Јосића; | Поправка коловоза од туцаника и струганог асфалта |
| Гајинов Здравко Живковић Иван | Нови Сад, ул. Паје Радосављевића | Припрема за поправку коловоза асфалтом и уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Јеврејска, Јована Суботића; Инсп. 95 Војвођанских Бригада, Инсп. 149 Лиман 1,2,3,4; Инсп. 146 Бошка Бухе 4-6, Милице Стојадиновић Српкиње; Инсп 24 Јиричекова 2; ул. Вељка Петровића 5-12, Раваничкса, Ресавска, Др. Ивана Рибара; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Клинички центар | Уређење саобраћајних површина у кругу |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Илије Нешина | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, ул. Пролетерска | Поправка путних банкина струганим асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Фрушкогорски маратон | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална | Бул. Михајла Пупина - Јеврејска | Обележавање и фарбање попрених ознака на коловозу |
| 29.04.2018. | Фрушкогорски маратон | Постављање привремене сигнализације |
|  | Бул. Михајла Пупина – Жарка Зрењанина | Обележавање и фарбање попрених ознака на коловозу |
|  | Јеврејска, Ж. Зрењанина, Модене, Темеринска, Стражиловска | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                     грађ. инж. Вученов Драган