ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 01.11.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Илић Александар Примовић Дејан | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза и поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб | Дос. 30 Нови Сад, Бул. Цара Лазара – Крилова | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Новосадску Топлану“ |
| Мандарић Петар | Ветерник, улице по списку Месне Заједнице | Поправка туцаничких коловоза |
| Веселинов Бранко | Дос. 31 Нови Сад, ул. Илије Бирчанина од Корнелија Станковића до Јанка Веселиновића | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Новосадску Топлану“ |
| Секулић Милан Иванић Горан Гајинов Здравко | Ср. Каменица, ул. Железничка | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Бегеч | Поправка пешачких прилаза и платоа на бус стајалиштима |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Гулин Игор | Ванредно дежурство „0“ степен – ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Лиман IV, ТРС 7182 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, ул. Железничка | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална | Кисач | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | ТРС 179/17 блок омеђан улицама Београдска, Трг Владике Николаја, Проте Михаљџића, Владимира Надзора; Лиман IV, ТРС 7182 | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Ул. Партизанска | Монтирање уређаја за бројање саобраћаја |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган