ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 06.10.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Дос. 21 Нови Сад, Др. Лазара Станојевића бр. 1,3,5,7,9; | Враћање раскопане површине у технички исправно стање „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, ул. Ивана Горана Ковачића; | Припрема за поправку коловоза |
| Веселинов Бранко | Бегеч, ул. Краља Петра Првог; Инсп. 441 Бегеч, ул. Петра Драпшина 54; Бегеч, ул. Светозара Марковића бр. 70 и 74, Краља Петра Првог бр. 9 и 14; | Израда успоривача брзине од асфалта Поправка коловоза Уређење прилазне рампе асфалтом |
| Чордаров Лазар | Ченеј, ул. Реље Савић; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Степановићево, ул. Солунских Добровољаца; | Припрема за поправку коловоза асфалтом и израда обостарног проширења |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                            грађ. инж. Вученов Драган