ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 13.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Бегеч, ул. Краља Петра Првог; | Припрема за уградњу асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Зорана Петровића; | Израда паркинга од туцаника, и бетонског тротоара |
| Мандарић Петар | Бегеч, ул. Змај Јовина; | Профилсање и чишћење упојних канала, зацевљење пропуста |
| Примовић Дејан | Нови Сад, ул. Приморска; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Тургењева; | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија; | Уређење депоније |
| Живковић Иван Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Народног Фронта; | Уградња асфалта на тротоару |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, ул. Селиште, Јоргованска, Пурале; | Поправка туцаничког коловоза |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Гулин Игор | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша