ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 14.07.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Дос. 44 Нови Сад: -Фрушкогорска – Драге Спасић; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Инсп.257 Нови Сад,ул. Веселина Маслеше 138 ; | Поправка пешачке стазе |
| Гулин Игор | Буковац, Провалије ; | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Руменка, ул. Петефи Шандора, Цара Лазара ; | Уређење банкина |
| Чордаров Лазар | Дос. 48 Нови Сад: -ул. Антона Урбана 4-4ц, 6-6ц, 8-8ц; Дос. 65 Нови Сад: -ул. Стевана Хладног, Антона Урбана, Анђе Ранковић; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Гајинов Здравко | Ковиљ, ул. 7. Јула; | Уградња асфалта |
| Живковић Иван Секулић Милан | Ковиљ, улице по списку; | Припрема за уградњу асфалта |
| Веселинов Бранко | Дос. 50 Нови Сад: -Балзакова, 1300 Каплара, Ј.Морчока, Народног Фронта, Милоша Црњанског... | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Коњевић Срђан | Футог | Поправка туцаничког коловоза |
| Примовић Дејан | Дос. 62 Нови Сад: -ул. Светосавска 4-8, Светосавска 11-19; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Петроварадинска тврђава (EXIT 2018) | Постављање привремене сигнализације у 17h и уклањање исте 06h |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                       грађ. инж. Марјановић Драгиша