ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 15.06.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Илић Александар | Дост. 41 Нови Сад, ул. Пионирска, Бул. Михајла Пупина; | Враћање раскопане површине у првпбитно стање за „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Алибеговац | Поправка бетонског коловоза |
| Червенка Владан | Футог, ул. Руменачка; | Уређење банкина и ископ канала |
| Чордаров Лазар | Инсп. 193 Ковиљ , улице по списку | Поправка коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Буковац, Провалије (атарски путеви); Буковац, Буковачки пут; | Поправка туцаничког коловоза Уређење банкина |
| Секулић Милан | Буковац, ул. Брњица; | Припрема и уградња асфалта |
| Гајинов Здравко Живковић Иван | Нови Сад, Клинички центар; | Уградња изравнавајућег слоја асфалта |
| Гулин Игор | Сремска Каменица, Каменичке ширине | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Дос. 40 Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 9-19, Модене; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Бус стајалишта | Обележавање и фарбање |
|  | Државни пут II A 119-завршетак радова | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футошка – Цара Лазара; | Замена дотрајале лустер клемне у стубу |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                       грађ. инж. Марјановић Драгиша