ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 16.07.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Дос. 44 Нови Сад: -Фрушкогорска – Драге Спасић; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Инсп.257 Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 138 ; | Поправка пешачке стазе |
| Гулин Игор | Буковац, Провалије; | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Руменка, ул. Петефи Шандора, Цара Лазара ; | Уређење банкина |
| Чордаров Лазар | Дос. 48 Нови Сад: -ул. Антона Урбана 4-4ц, 6-6ц, 8-8ц; Дос. 65 Нови Сад: -ул. Стевана Хладног, Антона Урбана, Анђе Ранковић; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Гајинов Здравко | Инсп. 170 Сремска Каменица, ул. Јасминова; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван Секулић Милан | Ковиљ, улице по списку; | Припрема за уградњу асфалта и уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Дос. 46 Нови Сад: -Бул. Кнеза Милоша 25-34, Милеве Симић 29-48, Станоја Станојевића 19-23, Бул. Кнеза Милоша 11-17; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Примовић Дејан | Дос. 49 Нови Сад: -ул. Константина Данила 2; Дос. 55 Нови Сад: -Душана Васиља 7, М.Бајића, Душана Васиљева 19.... | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Петроварадин | Уклањање привремене сигнализације |
|  | Темеринска улица | Обележавање бус стајалишта |
| 16.07.18. / 17.07.18. | Бул. Ослобођења | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Иве Андрића – Хероја Пинкија | Замена браве семафорског ормана на место разваљене |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                       грађ. инж. Марјановић Драгиша