ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 16.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Живковић Иван Илић Александар | Петроварадин, ул. Београдска Петроварадин, прилазни пут тврђави | Уређење банкина Уградња завршног слоја асфалта Поправка саобраћајних површина од ситне камене коцке |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар Секулић Милан | Нови Сад, Сајлово, Нова 10 | Припрема за уградњу асфалта Уградња асфалта и струганог асфалта |
| Коњевић Срђан Илић Александар | Нови Сад, трасе по решењу Бул. Цара Лазара од бр. 7б до 19 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Враћање у технички исправно стање за„Телеком“-микро ров |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Саве Малешева, Војина Палексића | Уређење земљаних банкина |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган