ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 17.09.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ

| Живковић Иван | Сремска Каменица, ул. Костељникова; | Припрема за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор | Каћ, ул. Ташка Начића; | Припрема за поправку асфалтом |
| Иванић Горан Коњевић Срђан Сарић Срђан | Ковиљ, улице по списку МЗ; ; | Поправка и уређење путних банкина земљом |
| Чордаров Лазар | Каћ, улице по списку; | Приппема и поправка пешачких стаза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Лиман код ул. Подгоричке ( у блоку зграда ); | Поправка саобраћајних површина и игралишта |
| Милаковић Александра | Лединци, Сентић, Торине; | Поправка коловоза туцаником |
| Примовић Дејан | Дос. 23 Нови Сад, Бул. Цара Лазара до Фрушкогорске до Бул. Ослобођења (тротоар); | Враћање раскопаних површина у технички исправно стање „Јужна Бачка“ |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Низијска; Нови Сад, Бул. Ослобођења код Бул. Краља Петра Првог „левак“ ХИТНО!!! | Израда успоривача брзине од асфалта Поправка тротоара асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Хоризонтална | Новосадски пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | II A 119 | Обележавање и фарбање осе на коловозу |
|  | Тозин сокак, Стојана Новаковића; | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | ТРС С-273/ Нови Сад, ул. Низијска | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације |
|  | Ул. Живојина Ћулума | Апликација хладне пластике на успориваче брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Новосадски пут - Дунавска | Замена неисправног сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган