ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 21.03.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Футог, вртић „Црвенкапа“; | Припрема подлоге за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб | Ветерник, ул. Камнединска, Јована Мушкатировића; | Поправка и уређење банкина струганим асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Босанска, Душана Кошутића, Футог, Славка Родића; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом Ископ и профилисање упојних канала |
| Мандарић Петар | Ветерник, ул. Родина, Паунова; | Уређење и поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Примовић Дејан | Футог, ул. Александра Адамовића; | Уређење и поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Видовданско насеље, ул. Емануела Јанковића, Боре Станковића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Гулин Игор | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Београдски кеј, Кеј жртава рације, 1300 Каплара; | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, ул. 1300 Каплара, Иве Андрића | Обележавање и фарбање уздужних линија |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Максима Горког - Сремска | Замена прегорелог сегмента црвеног пешака и поломљеног држача лантерни |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган