ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 25.02.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Степановићево, ул. Југословенске Народне армије и Његошева; Руменка , ул. Данила Киша; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Липарска угао са Барском; | Поправка ровова |
| Иванић Горан | Нови Сад, студентски дом Слободан Бајић; | Поправка заштитног тротоара око објекта |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша код бр.27; | Поправка саобраћајних површина од бетонске и камене галантерије |
| Живковић Иван Крунић Сања | Руменка, ул. Ади Ендреа; ул. Нова 16 и део Николе Тесле ; ул. Ади Ендреа –крак; | Поправка коловоза асфалтом Поправка и уређење банкина Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Ветерник, ул. Нова 104; | Поправка туцаничког коловоза |
| Чергић Данијела | Нови Сад, ул. Савска од Б. Кузмановића до Темеринске; | Поправка тротоара |
| Радић Драгомир | Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице; | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Немановци – Пејићеви салаши; | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан Јовановић Душко | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Веселиновић Петар Милошевић Саша | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, ул. Прерадовићева по ТРС С-467/19; | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јанка Чмелика – Корнелија Станковића; | Замена светлећег стубића |
|  | Нови Сад, Војводе Степе – Булевар Слободана Јовановића ; | Постављање сениле ф210 и исправка семафорске лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган