ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 28.04.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Ул. Браће Јовандић | Појачано одржавање |
| Ђорђервић Дејан | Стадион „Војводине“ | Уређење бацалишта за диск |
| Примовић Дејан | Доњи Рибњак | Реконструкција доњег пута за насеље Рибњак – израда подлоге |
| Веселинов Бранко Чордаров Лазар | Инсп. 84 Нови Сад, ул. Руменачка бр. 108 до Краља Петра Првог | поправка тротоара од бет.плоча |
| Гулин Игор Равић Дејан | Ср. Каменица, ул. Славујева | Појачано одржавање |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | II Б 313 (Р-130) | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Ул. Новосадског Сајма | Обележавање попречних ознака на коловозу |
|  | Ул. Хајдук Вељкова | Обележавање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Темеринска – Ванизелосова | Замена неисправног лед сегмента зеленог возача на висећој лантерни |
|  | Новосадског Сајма – Хајдук Вељкова | Поправка групе црвених пешака |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Телеком Србија | Ул. Темеринска бр. 141 | Испитивање |
| --- | --- | --- |

Податке обрадила:                                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                 Вученов Драган